学徒制项目组周报

|  |  |
| --- | --- |
| 项目经理 | 王新春 |
| 项目组成员 | 韦良伟、李昌盛、张鸿铭、陈志威、陈奇、郭亮均 |
| 时间 | 2018年12月22日 |

1. 近期工作概述

这周主要工作内容是：全部功能测试，项目归档

本周工作情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **工作组别** | **任务名称** | **开始时间** | **完成时间** | **责任人** | **完成百分比(%)** |
| 1 | 页面样式 | 页面样式优化 | 2018年12月17日 | 2018年12月17日 | 郭亮均 | 90% |
| 2 | 测试 | 评测流程测试与修改 | 2018年12月17日 | 2018年12月18日 | 张鸿铭  陈志威韦良伟 | 100% |
| 小程序端测试大纲和测试用例，openid的全局控制 | 2018年12月11日 | 2018年12月15日 | 李昌盛陈奇 | 100% |
| 任务流程测试与修改 | 2018年12月19日 | 2018年12月20日 | 张鸿铭  陈志威韦良伟李昌盛陈奇 | 70% |
| 3 | 归档 | 项目所有内容归档，等待后续开发 | 2018年12月21日 | 2018年12月21日 | 王新春 | 100% |

1. 下一周工作计划

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **工作组别** | **任务名称** | **计划开始时间** | **计划完成时间** | **责任人** |
|  |  |  |  |  |  |

1. 目前存在的风险与问题

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **问题描述** | **风险等级** | **拟采取的解决方法** | **责任人** | **状态** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |